Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se ha avanzado en la base del portal, conexión con la base de datos, contenidos y actividades, además del sistema de login, sesiones, usuarios y roles. También se ha trabajado en la seguridad, el panel administrativo y actualmente se está integrando la gestión de imágenes con Supabase Storage. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar una plataforma web para Raíz Quilpué que centralice la difusión cultural y la gestión de sus actividades. |
| Metodología | Ágil (Scrum) |
| Evidencias de avance | Durante este avance se presentarán como evidencias capturas del portal público y administrativo, el funcionamiento del inicio de sesión, usuarios y roles, la gestión de contenidos y actividades, además de la conexión con la base de datos. Estas evidencias permiten demostrar el progreso funcional alcanzado durante el Sprint 1 y parte del Sprint 2. Para resguardar la calidad del proyecto se ha trabajado utilizando Scrum, organizando el desarrollo por sprints y manteniendo una estructura de código ordenada, separación de responsabilidades y medidas de seguridad en el acceso a los datos. También se han realizado pruebas de las funcionalidades implementadas y mejoras a partir de los problemas encontrados durante el desarrollo. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de soluciones de software | Diseño y desarrollo del portal público y administrativo. | Next.js, Tailwind CSS, GitHub | Sprint 1 y 2 | Equipo completo | Alta carga de trabajo y varios ajustes durante el desarrollo. | En curso | Se reorganizaron algunas funcionalidades y estructura del sistema. |
| Gestión y almacenamiento de datos | Diseño de BD, contenidos, actividades, usuarios, roles y sesiones. | Supabase, PostgreSQL | Sprint 1 y 2 | Priscila Rodríguez | Fue necesario ajustar tablas, permisos y seguridad. | En curso | Se mejoró el modelo de datos y controles de acceso. |
| Seguridad y control de acceso | Implementación de login, sesiones, roles y permisos. | Next.js, Supabase, bcrypt | Sprint 2 | Priscila Rodríguez | Se detectaron aspectos de seguridad que debían reforzarse. | En curso | Se realizaron mejoras en autenticación, permisos y configuración. |
| Gestión del proyecto | Organización del trabajo mediante sprints y seguimiento de avances. | Scrum, GitHub, documentación del proyecto | Durante todo el proyecto | Equipo completo | El avance ha requerido redistribuir tareas por la carga técnica. | En curso | Se ajustaron prioridades y planificación del Sprint 2. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Hasta ahora, uno de los factores que más ha facilitado el trabajo ha sido poder dividir el proyecto por sprints y repartir las tareas entre el equipo. También ha ayudado tener definidas las herramientas y tecnologías que vamos a utilizar. Por otro lado, una de las principales dificultades ha sido la cantidad de trabajo técnico que ha ido apareciendo, especialmente en temas de seguridad, base de datos y organización del sistema. Para solucionarlo, hemos ido ajustando la planificación, priorizando las tareas más importantes y corrigiendo los problemas a medida que avanzamos.

Hasta el momento no ha sido necesario realizar ajustes ni eliminar actividades del plan de trabajo, ya que el desarrollo se ha mantenido de acuerdo con la planificación inicial. La organización por sprints y la distribución de tareas dentro del equipo han permitido avanzar según lo establecido. Sin embargo, en el Sprint 2 actualmente presentamos un pequeño atraso en algunas actividades, por lo que estamos priorizando las tareas principales para poder recuperar el ritmo sin modificar los objetivos definidos.

Actualmente existen retrasos en el CRUD de actividades, la validación de cupos, el diseño de la gestión administrativa de actividades y el backend del Museo Digital. Estos atrasos se deben principalmente a retrasos generales del equipo durante el Sprint 2, lo que ha provocado una acumulación de tareas pendientes y ha disminuido el ritmo de avance esperado. Para evitar que esto afecte las siguientes etapas del proyecto, se reorganizarán las prioridades, se hará un seguimiento más constante de las tareas y se concentrarán los esfuerzos en cerrar primero las funcionalidades pendientes del sprint.